国家税务总局辽宁省税务局金税三期社保费征管信息系统上线部署项目采购需求

包1：金税三期社保费征管信息系统（标准版）管理子系统

国家税务总局辽宁省税务局金税三期社保费征管信息系统（标准版）管理子系统上线部署项目需求

### 1．项目概述

#### 1.1项目背景

为提高社会保险资金征管效率，将基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费等各项社会保险费（以下简称社保费）交由税务部门统一征收。为了落实《深化党和国家机构改革方案》和《税务局征管体制改革方案》要求，自 2019 年起，将基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等各项社保费交由税务部门征收， 实现税费统征统管、同征同查，建立健全部门职责清晰、征管流程规范、缴费服务便民、征收管理高效的社保费征缴体制，全面提高社保资金征管效率，降低征收成本，实现社保费收入安全和可持续增长让中央满意，促进地方经济持续发展让地方满意，依法依规征收让企业满意，保障缴费人合法权益让人民满意。

#### 1.2项目内容

1）项目目标

做好金税三期社保费征管信息系统（标准版）系统的上线实施工作，确保金税三期社保费征管信息系统（标准版）系统的平稳运行，以税务总局提出的“系统运行维护工作应稳定、高效、安全”为指导方针，以“统一管理，统一平台，统一入口，统一流程”为指导思想，提供基于统一规范的运维模式。

根据政策要求对金税三期社保费征管信息系统（标准版）系统软件优化完善；对金税三期社保费征管信息系统（标准版）系统实施运行维护。进一步提高国家税务总局辽宁省税务局信息管税能力和纳税服务水平，完善金税三期社保费征管信息系统（标准版）系统软件，满足辽宁省社保和医保征收转换工作的要求，保证辽宁省社保费的征缴平稳。

2）主要内容

| 序号 | 主要内容 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上线总集成 | 协助上线单位做好上线管控，包括协助制定区局上线实施方案，并根据上线实施方案要求，开展系统环境搭建、系统初始化、数据迁移、培训辅导、全流程测试、上线切换等上线事项的过程管控，协调和管理各方完成计划内工作，提交满足要求的工作成果，并对工作成果进行初步审查。 | 1 | 项 |
| 2 | 环境 部署 | 完成预生产、生产环境的实施部署，保障上线过程中系统运行稳定，按期完成上线切换。 | 1 | 项 |
| 3 | 系统初始化 | 系统初始化工作整体实施过程主要分成三个阶段，分别为采集准备阶段、采集实施阶段、检查验证阶段。 | 1 | 项 |
| 4 | 数据 迁移 | 金税三期社保费征管信息系统（标准版）数据迁移工作，是将人社、医保部门按信息共享平台2.0的要求移交税务机关征收社会保险费所需的参保基础数据，税务机关经过数据转换处理投放到新系统中，整个过程包括数据接收、检查、清洗、比对、整改、加工、转换和投放等环节。 | 1 | 项 |
| 5 | 用户 培训 | 中标方应提供业务和技术师资培训服务，负责培训讲师、教材及培训环境的准备 | 1 | 项 |
| 6 | 系统测试工作 | 金税三期社保费（标准版）系统测试包括全流程业务测试、系统压力测试。 | 1 | 项 |
| 7 | 系统上线切换 | 制定上线工作方案、应急预案、完成系统切换、提供业务试办跟踪服务等工作 | 1 | 项 |

### 2．投标/响应要求

### 2.1供应商资质要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目不允许转包；

4.本项目不接受联合体投标。

### 2.2投标/响应文件技术部分的响应内容要求

项目设计方案：根据方案能否完整响应项目需求，总体、业务架构、应用架构、数据架构、安全架构、技术架构等设计是否先进合理，涉及系统关键设计等定义规范描述是否精准、成熟稳定，具有独创性、先进性，设计方案是否先进、合理，对各项业务功能、业务逻辑关系的理解分析是否深入详细，功能划分是否准确。

项目管理方案：项目管理方案要合理、严谨、职责清晰、可操作性强、风险可控性强。

### 3．项目需求

### 3.1服务具体内容

### 3.1.1业务需求

1．上线总集成管控服务内容

由于金三社保费征管信息系统业务复杂度高，涉及管理子系统、征收子系统、财税库银、税银子系统、信息共享平台（税务端）、信息共享平台（人社端）等系统，参与厂商众多、关联关系庞杂。涉及各方面的统筹协调工作，为保证上线工作井然有序、有条不紊的进行，顺利完成系统上线切换，需要提供上线总集成管控服务，协助省局做好上线管控，包括协助省局制上线实施方案，协调和管理各方完成计划内工作，提交满足要求的工作成果，同时对于上线实施过程中出现的问题进行分析并提供解决方案，供省局决策、应用软件厂商解决问题使用。

2．管理子系统实施部署

根据上线单位基础软硬件资源，完成预生产、生产环境的实施部署，应用系统部署、数据库初始化、OGG链路部署、系统调优、系统接口联调等工作。

3.系统初始化

在社保费业务管理流程中，同一业务功能在不同的地区、针对不同人群可能会有不同的业务要求，系统需要灵活配置来满足各地的差异化，在信息化系统中一般采用参数配置方式来实现。系统初始化是系统首次使用时，根据上线单位的实际情况采集配置参数，导入到系统的过程。系统初始化工作是系统运行的必要前提，需要结合本地的实际情况进行采集。

4．数据迁移

社保费系统的存量数据迁移是在上线单位上线运行前，将各上线单位协调人社部门按照统一的数据规范提供的原社保数据导入到交接中间库，并根据金三社保子系统的规范进行数据的清洗、加工和转换,最终将加工后的数据从交接中间库交接到金税三期社保费管理子系统。

5．系统测试服务

(1)全流程功能测试

会同人社部门、医保部门，针对信息共享平台（税务端+人社端+医保端）、金三社保费征收子系统、金三决策支持系统（一包）、税库银系统、税银子系统，开展全业务全流程联调测试工作。检验系统运行能力、软件功能、系统业务适应性、初始化和数据迁移质量等是否能够满足生产需要，促进系统功能的持续完善，使省局各级税务人员熟练掌握系统操作，确保全省局上线顺利运行。

(2)系统压力测试

在生产环境下，完成金税三期社保费管理子系统压力测试工作，检验金三社保费管理子系统的各项性能指标是否符合建设要求。

6．培训辅导服务

中标人负责金税三期社保费系统（标准版）操作培训工作，包括制定培训方案、培训课件编写、培训、培训支持及解答工作。

7．上线切换

中标人制定上线工作方案、应急预案、完成系统切换、提供业务试办跟踪服务等工作。

### 3.1.2非功能性需求

1.系统性能需求

根据业务处理类型的不同，应当把交易划分为三类：交互类业务、查询类业务和大数据批量处理类业务，给出响应时间要求的参考值，包括峰值响应时间、平均响应时间。

（1）交互类业务

交互类业务根据业务复杂性可以分为日常交易和批量交易。

日常交易指传统的大厅及通过缴费人端应用办理的交互业务，如缴费信息关联、缴费申报等，具有较高的响应要求。

批量交易指一次完成多笔业务处理的交易，如批量扣缴等，由于批量交易的数据量不确定，根据具体情况确定相应的响应时间，但要充分考虑系统处理能力能够满足城乡居民缴费群体一次性大批量传递参保登记信息的工作需要，保证处理的时效性，确保不影响正常征收工作。

（2）查询类业务

软件应支持缴费人资料查询、申报征收明细信息查询等业务。查询业务由于受到查询的复杂程度、查询的数据量大小等因素的影响，根据业务情况确定响应时间要求，确保不影响正常查询工作。

（3）大数据量、批处理业务

大数据量、批处理业务包括登记信息批量接收、第三方信息自动比对等业务处理。该类业务具有处理复杂、操作数据量大、处理时间长的特点，具体的响应时间根据业务数据量、业务处理量进行分析，确保不影响正常业务处理。

2.可靠性需求

在软件的成熟性、容错性、易恢复性等方面满足下述要求：

（1）考虑各种数据入口的一致性，在手工录入、网上采集、批量处理等环节中提供数据的一致性校验，并为整个系统提供一定的异常数据检测功能。

（2）采用成熟的、经过严格测试的通用组件，减少系统差错。

（3）当系统在高负荷运转或出现故障，进入异步工作模式时，必须采用可靠的机制，保证数据的零丢失。

3. 可扩展性需求

（1）在设计上必须具有适应业务变化的能力，当系统新增业务功能或现有业务功能改变时（界面的改变、业务实体变化、业务流程变化、规则的改变、代码改变等），应尽可能减少因业务变化造成的影响。

（2）系统设计时应采用SOA的架构思想和模块化的设计，每一模块在功能和结构上都相对独立，模块之间的联系仅通过统一的标准的接口来实现。当设计新模块时，无须考虑其他模块的内部结构。

（3）二次开发能力支持，需要具备可扩展的二次开发能力，当增加新系统时，按照框架的要求增加相应的组件，服务的扩展通过配置方式实现，复杂的逻辑规则，可通过插件方式支持，服务配置方式保持统一。

### 4．项目实施要求

### 4.1项目计划管理

制定行之有效的项目计划管理方案，应包括：按照招标人要求制定系统运行维护、系统升级完善实施计划，建立项目组工作月报、周报制度，实施项目交付物质量检查，及时汇报项目进展状况等。

制定切实可行的工作计划，明确实施进度等；根据项目进行的不同阶段制定项目的里程碑和交付物；检查阶段任务完成的情况和项目阶段性提交物的质量，妥善保存各种运维工单等项目资料。

### 4.2项目进度管理

项目组采用科学合理的方法确定进度目标，编制进度计划和资源供应计划，从制度上和技术上进行进度控制，在保证质量和费用的基础上，实现整体计划目标。

制定详细、可行的实施方案，并做好项目实施的准备工作，保障项目的无缝衔接，原有业务的平稳开展。

### 4.3项目沟通管理

项目实施过程中，项目组要通过建立制度化的沟通渠道等方式，如组织例会、及时汇报应用系统优化完善和运行维护周报月报及其他工作，加强与招标人的沟通。

（1）项目组要遵守招标人项目管理相关规定，接受招标人项目管理机构和项目负责人的领导，指定负责人与招标人保持沟通和协调。

（2）建立项目例会、周报、月报制度，就项目进展情况、存在的问题、需要协调的主要事项、下一阶段工作计划等与招标人进行适时的沟通协调。

### 4.4项目变更管理

项目组应建立项目变更管理办法，指定专人负责项目实施过程中出现的各种变更情况，包括：人力资源变更、技术变更、需求变更等。对于每项变更，都必须按照预先设计好的项目变更流程，提出变更请求，评估变更可能带来的影响，经招标人审批后，才能实施变更。变更工作完成后，须通知所有相关人员，确保项目能够协调一致地进行。

### 4.5项目风险管理

项目组应针对优化完善和运行维护的工作要求，详细分析项目过程中可能出现的各类风险，制定完善的风险管理策略，以有效控制风险发生。

### 4.6项目人员管理

（1）中标方选派工作责任心强、技术水平高、业务熟练、管理经验丰富的人员专职参加该项目的建设。项目实施人员应与投标文件中所提供的人员名单相符，不经招标人许可随意变更，招标人有权追究中标人责任，并采取相应处罚措施。

（2）中标方选派的项目组成员应以专职为主，且专职人员比例应不低于90％。专职人员应严格遵守招标人的各项规章和管理制度，服从招标人合理的工作安排，在项目实施期间不得兼任与本项目无关的其他工作。

（3）中标方应选派专人担任项目经理，所派人员应具有丰富的项目管理工作经验、相关证书及电子政务类项目的实施经验。

（4）项目成员应熟练掌握技术技能，对相关业务知识有清晰的认识，各项目小组需具备不同的专业人员，项目成员分工应合理。

（5）中标方应按阶段提交项目参与人员名单，经局方确认。公司应保证项目组成员的稳定性，如特殊情况需要调整项目组成员的，应提前一个月书面通知局方，并获得局方的确认后才能安排调整。

### 5．项目验收要求

### 5.1总体要求

项目验收工作由国家税务总局辽宁省税务局按照内部验收的有关制度和流程组织开展。

在系统完成上线后的一个月内提出验收申请，局方负责审核是否满足项目验收准入条件。满足验收准入条件后，予以启动项目验收程序。

### 5.2项目验收

（1）协助局方全面、准确验证软件的各项功能模块是否达到标准；

（2）协助局方全面、准确验证软件的各项性能是否能达到要求；

（3）开发方应对验收时发现问题制定详细明确的处理方案并及时修改；

（4）开发方必须按局方要求提交移交物清单及清单所列内容的最终版本（包括纸制和电子版），并经局方签字确认；

（5）项目验收评审通过后，局方出具项目验收报告。

### 5.3验收指标

验收指标包括系统功能、性能、安全可靠性、友好性、易用性、用户文档、兼容性、可扩展性及其他与需求相关的一切指标。开发方应积极做好验收测试的配合与支持工作，提交验收报告，并对系统建设中存在的主要问题提出整改意见和建议，并对验收测试工作给出实质性响应。

### 5.4文档交付

在软件产品提交后和项目完成时将系统的有关技术文件、详细设计资料及测试、验收报告等文档汇集成册交付局方，并向局方提供技术转移的方案和策略。

（1）开发方必须提供本项目系统在实施上线后的完整技术文档。

（2）开发方提供的技术实施文档必须符合软件工程文档编写相关规范。

### 6．项目技术支持服务要求

依托综合支持服务平台，通过电话、传真、Web、Email、QQ、现场等服务途径提供全方位的服务。包括但不限于：

- 热线支持：通过电话、传真等方式完成有关社保费管理子系统服务请求的响应和答复，并配合远程网络登录的方式，完成服务请求响应的全过程，同时按要求填写相应文档和表单。

- 网上支持：通过技术支持网站、Email、QQ等方式回答关于软件相关问题，回答频率为每天。通过网络远程监控、诊断和解决各基层项目单位软件问题和故障。

- 现场支持：根据税务局方要求配备专门的现场技术支持人员用于响应事出紧急或无法通过常规方法（支持热线和网上支持）解决的税务系统基层单位的重大疑难的服务请求。

- 会议支持：按照税务局方技术部门和业务等相关部门的要求，参加税务局方组织的各种业务需求分析、系统运行总结等相关会议。

### 7．税收信息化项目开发和应用管理工作要求

本项目中，应实行两级检查、两级验收制度。一级检查、二级检查和一级验收由实施小组组织完成；二级验收由省局组织实施。各级检查验收严格按项目实施中制订的相应的检查验收规定和质量评定标准执行。对实施和验收过程中出现的重大技术问题，将上报用户协调处理，对一般质量问题的处理应予以书面记录。

（1）职责分工控制措施

金税三期社保费征管信息系统（标准版）管理子系统的前台操作页面，按照数据管理权限和菜单管理权限分别进行控制，符合金税三期岗责权限管理控制的要求，对不同级别不同范围的数据按照岗责要求和数据权限进行细分。

（2）不相容岗位（职责）分离控制措施

系统岗位设置符合不相容岗位（职责）分离的要求，避免一人履职发生错误或舞弊风险。

（3）流程控制措施

金税三期社保费征管信息系统（标准版）管理子系统的操作步骤、处理时限等应当符合相关工作规程。

（4）公开运行控制措施

金税三期社保费征管信息系统（标准版）管理子系统对规定和实际需要公开的事项，做到对具体对象公开。

（5）痕迹记录控制措施

金税三期社保费征管信息系统（标准版）管理子系统涉及的数据操作要有记录留存后台数据库。

### 8．其他要求

### 8.1保密要求

对所有的知识和资料必须进行严格的保密工作，以防止知识的流失和泄露。参与项目的所有人员应严格遵守招标人的保密要求签订保密协议，并由公司担保；对于提供的资料，不得以任何形式向第三方传播。

### 8.2归档要求

应按照国家税务总局要求，对该项目所涉及的运行维护、优化完善等工作文档按招标人质量、数量、提供方式、提供时间等要求进行整理，并提交招标人归档。

### 8.3知识转移要求

须将系统的分析说明、需求分析文档、部署实施步聚、项目应用软件开发技术和经验、运维规划、环境保障、质量保障等知识和技能通过培训和文档等形式转移给局方。

包2：金税三期社保费征管信息系统（标准版）征收子系统

国家税务总局辽宁省税务局金税三期社保费征管信息系统（标准版）征收子系统上线部署项目需求

一、项目概述

1.项目背景

按照《深化党和国家机构改革方案》和《国税地税征管体制改革方案》要求，自2019年1月1日起，将基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等各项社保费交由税务部门征收，实现税费统征统管、同征同查。

为了切实落实中办、国办要求，税务总局、人社部联合制定了《社会保险费征管职责划转工作方案》，明确了工作职责，业务边界、划转关键事项和时间。为更好的完成信息系统建设任务，税务总局以金税三期系统为基础，优化形成金税三期社保费征管信息系统，由各省(市)负责该系统的实施推广。本次社保费系统推广上线所涉及的缴费单位和自然人数量多、范围广。在征收职责划转时，还应充分考虑业务连续性和稳定性，在保证缴费人满意度的前提下，让社会保险费征管业务能顺利、平稳过渡到新系统。因此上线时间紧、任务多、影响大，我局为提前做好筹备工作，以满足总局对于上线工作部署要求，有序推进上线各项工作特建立本项目。

为保障社保费征收工作的正常进行，需要按照业务要求，实现缴费主体的顺利缴费。基于总局提供的金三核心征管税收平台，实现与社保部门的信息交换。由于我省社保部门信息化建设存在一定的差异，总局的方案无法兼顾所有单位，我省负责征收子系统的落地实施以及本地个性化的建设。

2.项目内容

本项目在“以缴费人的角度，把各项准备工作往前移”为总体指导思想下，“有利于提高缴费人用户体验、有利于系统稳定平稳过渡、有利于上线工作的整体顺利推进”为原则要求，对金税三期社保费征管信息系统软件和本地特色软件差异化和风险点进行识别和排除。确保金税三期社保费征管信息系统和本地特色软件按时上线，单轨运行成功。

主要工作目标如下：

- 确保征收子系统实施成功

金三社保费征收系统是金税三期社保费征管信息系统重要组成部分，需按照总局的总体时间要求，完成数据库实例安装、数据库初始化、应用程序部署，并完成要完成初始化数据投放、迁移数据投放、系统关联性联调工作。

“社保费征收系统开发项目”建设边界为征收子系统的开发和上线，以及相关数据迁移、联调测试、数据交接等工作，还包含辽宁本地特色业务改造优化内容。征收子系统完成社保费的征收管理，包括银行账户信息采集、三方协议采集及验证、缴费、退费、缓缴、对账等业务，并完成对社保费未及时足额缴纳等违法行为的相关处理。对接特色软件完成社保费缴纳业务。

- 确保业务工作门户平台实施成功

业务工作门户平台是金三社保费征收子系统的重要组成部分，社保费业务工作门户平台，为社保费征管信息系统（标准版）提供统一的单点登录、统一的操作界面、统一的待办事宜、统一的消息管理等功能。社保费业务工作门户平台，利用社保费业务框架和相关标准，将社保费管理子系统、社保费征收系统、信息共享平台（税务端）等系统进行页面级的整合，形成一个统一的界面视图，为最终用户提供所有税务业务系统的统一入口。

- 确保跨层级数据交换实施成功

建设社保费跨层级数据交换平台，搭建一个稳定、高效的跨层级数据交换平台，实现总局、省局应用系统之间的数据集成工作；建设跨层级数据交换平台，设计符合省级应用集中模式下的跨层级数据交换平台，满足省级应用集中下的调整与优化；提供一套统一的跨层级数据交换规范，建立应用系统接入跨层级数据交换平台以及平台之间进行数据交换的标准；提供总局和省局系统之间系统进行跨层级数据交换的方案，整合接入不同应用系统。

系统建设要以满足信息化工作的业务需求为首要目标，采用稳定可靠的成熟技术，保证系统长期安全运行。系统应用后，确保能为各级业务和管理节点提供一个智能化的网络信息环境，以提高管理水平和工作的效率。

负责社保费征收子系统：包括统一工作平台、社保费征收子系统、集成平台（内部）、集成平台跨层（osb）、工作流预生产、生产环境和预生产环境应用和数据库的部署、调试；应用系统的联调性测试及压力测试。

- 确保社保费应用集成平台（内部）实施成功

社保费应用集成平台（内部），主要承担金税三期社保费征管信息系统（标准）各应用系统间的应用集成支撑。社保费管理子系统申报后通过社保费应用集成平台（内部）将应缴数据交互到社保费征收系统中进行征收、开票；社保费征收系统通过社保费应用集成平台（内部）同税库银系统进行交互，完成扣款。

- 确保社保费应用集成平台（渠道）实施成功

社保费应用集成平台（渠道），主要承担各上线单位本地特色软件接入到金税三期社保费征管信息系统（标准版）的应用集成支撑。社保费管理子系统和社保费征收系统开放的标准服务，依托社保费应用集成平台（渠道）对外提供。各省特色软件通过社保费应用集成平台（渠道）同社保费征收系统和社保费管理子系统进行业务和数据交互。

- 确保社保费征收查询子系统实施成功

社保费征收查询子系统，主要实现社保费征收、退费、三方协议签订相关查询分析。是金三社保费征收子系统的重要组成部分，需按照总局的总体时间要求，完成数据库初始化、应用程序部署，并完成要完成系统关联性联调工作。

二、投标/响应要求

1、投标方案总体改造开发设计、建设方案等详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，投标方案对需求理解好，与需求的吻合性好，方案科学合理、安全严密、具有较强的前瞻性；

2、总体改造开发实施方案具有完善可行的项目实施计划、进度管理、质量保证、测试验收方案；

3、能够提供全面且合理的质量保证体系、质量控制体系、质量保障措施；

4、在项目实施部署过程中，具备巡检方案，其中包括巡检周期、巡检流程、巡检内容、巡检报告等内容，全面且合理；

5、验收流程及标准规范，技术成果及档案归档要求齐全且清晰；

6、培训组织完善，师资力量雄厚，培训教材及实施过程中所涉及的知识、技能、经验转移情况等内容丰富；

7、建立健全安全与保密制度，能够按照国家税务总局网络安全规定，承诺完成等保测评和定级备案工作；

8、服务体系、服务团队、服务流程、服务规范等内容描述清晰、全面合理；

9、事件级别定义、风险管理计划、应急处理策略、应急处理流程等内容分析准确，且所述内容全面合理；

10、提供并清晰描述故障分析及处理流程（包含故障定义、故障分类、故障响应处理流程、软件故障的诊断和处理）等故障分析及处理方案，描述具有全面性、合理性。

三、项目需求

- 本地上线实施工作

金税三期社保征管系统（标准版）征收子系统整体实施部署。

- 征收子系统建设工作

要保证社保费征收工作正常进行。社保费征收系统的范围包括6个子系统，分别为：

1、社保费征收系统

金三社保费征收系统，指办理社保征收的业务生产系统，完成社保费的征收管理，包括银行账户信息采集、三方协议采集及验证、缴费、退费、缓缴、对账等业务，并完成对社保费未及时足额缴纳等违法行为的相关处理。对接特色软件完成社保费缴纳业务。

具体包括社保费批扣清册确认设置、社保费批扣清册的生成、批扣清册查询、社保费单笔交易处理、社保费批量扣款、社保费票证补打、社保费票证重打、社保费一般征收开票、社保费票证作废、金库对账等等近百项功能用例。

2、社保费应用集成平台（内部）

社保费应用集成平台（内部），主要承担金税三期社保费征管信息系统（标准版）各应用系统间的应用集成支撑。

社保费管理子系统申报后通过社保费应用集成平台（内部）将应缴数据交互到社保费征收系统中进行征收、开票；社保费征收系统通过社保费应用集成平台（内部）同税库银系统进行交互，完成扣款。

社保费应用集成平台（内部）实现了平台与业务逻辑的解耦，业务逻辑变化和部署不影响平台。

3、社保费应用集成平台（渠道）

社保费应用集成平台（渠道），主要承担各上线单位本地特色软件接入到金税三期社保费征管信息系统（标准版）的应用集成支撑。社保费管理子系统和社保费征收系统开放的标准服务，依托社保费应用集成平台（渠道）对外提供。各省特色软件通过社保费应用集成平台（渠道）同社保费征收系统和社保费管理子系统进行业务和数据交互。

社保费应用集成平台（渠道）实现了平台与业务逻辑的解耦，业务逻辑变化和部署不影响平台。通过开放的标准服务，为各上线单位的本地特色软件提供统一和高效的业务支撑和数据交互。

4、社保费征收查询子系统

社保费征收查询子系统，主要实现社保费征收、退费、三方协议签订相关查询分析。具体查询包括社保费催报清册查询、社保费存款账户账号（银行）信息查询、社保费税款开票查询、社保费入库查询、社保费征收税费明细清册、社保费税费欠缴明细清册、社保费退抵税（费）审批情况查询、社保费退抵税清册、社保费不予加收滞纳金查询等近四十项功能用例。

5、社保费业务工作门户平台

社保费业务工作门户平台，为社保费征管信息系统（标准版）提供统一的单点登录、统一的操作界面、统一的待办事宜、统一的消息管理等功能。社保费业务工作门户平台，利用社保费业务框架和相关标准，将社保费管理子系统、社保费征收系统、信息共享平台（税务端）等系统进行页面级的整合，形成一个统一的界面视图，为最终用户提供所有税务业务系统的统一入口。用户只需要一次登录就能够使用其在社保费征管信息系统（标准版）各应用系统中被授权的操作功能。用户在社保费业务工作门户平台中处理金税三期社保费征管信息系统（标准版）各应用系统的业务，接收待办任务，进行业务受理、业务审批和查询统计等操作。

6、社保费跨层级数据交换平台

建设社保费跨层级数据交换平台，搭建一个稳定、高效的跨层级数据交换平台，实现总局、省局应用系统之间的数据集成工作；建设跨层级数据交换平台，设计符合省级应用集中模式下的跨层级数据交换平台，满足省级应用集中下的调整与优化；提供一套统一的跨层级数据交换规范，建立应用系统接入跨层级数据交换平台以及平台之间进行数据交换的标准；提供总局和省局系统之间系统进行跨层级数据交换的方案，整合接入不同应用系统。

跨层级数据交换平台作为一个通用的技术平台，能够支撑社保费管理子系统、社保费征收系统、信息共享平台（税局端）、决策管理系统（一包）、决策管理系统（二包）、本省特色软件之间的数据集成。

跨层级数据交换平台，主要是两类数据交换工作的集成：一类是结构化数据交换，主要是数据库中的数据；一类是非结构化数据交换，主要是文件中的数据。

总体建设工作

| 序号 | 工作任务 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施方案 | 组织制定实施总体方案，包括初始化工作、数据迁移、集成联调测试方案、环境部署方案等工作。组织整个过程的上线实施； |  |
| 2 | 业务差异分析服务 | 与上线单位完成社保费征收业务需求差异分析、集成分析工作，形成差异分析报告及解决方案； |  |
| 3 | 环境部署服务 | 包括社保费征收子系统、集成平台、集成平台跨层、征收子系统查询、门户平台、工作流等预生产、生产环境应用和数据库的部署、调试；应用系统的联调性测试及压力测试； |  |
| 4 | 初始化服务 | 系统代码表、参数表等初始化、岗责权限初始化工作，包括培训、组织、采集、配置、检查验证、测试； |  |
| 5 | 系统测试服务 | 包括测试方案制定、测试数据准备、测试问题分析、测试过程支持等工作； |  |
| 6 | 操作培训服务 | 负责对局里人员进行培训，包括制定培训方案、培训课件编写、培训、培训支持及解答工作； |  |
| 7 | 联调测试服务 | 承担应用总集成职责，组织各厂商应用集成相关工作。预生产、生产金三社保费管理子系统、金三社保费征收子系统、信息共享平台（税务端）应用集成，新建系统联调、本地特色软件接入集成，社保费服务集成，社保费数据集成、税务社保费数据集成工作和金三并库后原国税原地税、社保操作员映射，统一工作平台集成；另外还包括各集成服务的调试、测试等工作。 |  |
| 8 | 上线切换 | 包括上线切换方案制定、应急预案、切换执行、业务试办跟踪服务。 |  |
| 9 | 支付平台 | 提供第三方支付平台部署、联调测试，可支撑缴费人通过微信、支付宝、银联进行缴费。也可用于核心征管、电子税务局等缴税支付； |  |
| 10 | 数据迁移服务 | 基础数据的清洗比对和治理投放，包括数据迁移工作组织、数据比对、脚本开发、数据投放、验证整改 |  |

社保费征收子系统建设需求

业务需求

基于金税三期核心征管系统征收业务模式，调整改造涉及社保费子系统相关系统功能。改造功能的类别包括前台业务功能，也包括批量处理功能，补偿业务功能以及数据统计查询功能等。具体需要改造功能如下表。

| 系统功能代码 | 系统功能名称 |
| --- | --- |
| A0000001A0700239 | 撤销抵缴欠税（社保费） |
| A0000001A0700238 | 抵缴欠税（社保费） |
| A0000001A0700237 | 死欠核销申请（社保费） |
| A0000001A0700241 | 更正调库（社保费） |
| A0000001A0700228 | 缴款书上解销号（社保费） |
| A0000001A0700240 | 缴款错误更正（社保费） |
| A0000001A0700233 | 电子收入退还书手工销号（社保费） |
| A0000001A0700232 | 电子税票手工销号（社保费） |
| A0000001A0700231 | 撤销收入退还书销号（社保费） |
| A0000001A0700236 | 死欠核销（社保费）核准 |
| A0000001A0700235 | 撤销电子收入退还书手工销号（社保费） |
| A0000001A0700234 | 撤销电子税票手工销号（社保费） |
| A0000001A0700266 | 批量发起扣款(社保费) |
| A0000001A0600235 | 社保费批扣清册确认设置 |
| A0000001A0600236 | 社保费批扣清册的生成 |
| A0000001A0700255 | 延期缴纳税款申请（社保费） |
| A0000004F0100001 | 社保费费率设置 |
| A0000001A0700267 | 录入应抵退信息（上线前）（社保费） |
| A0000001A0700253 | 社保费POS机银行端缴税凭证处理 |
| A0000001A0700243 | 开具收入退还书（社保费） |
| A0000001A0700242 | 更正（调库）通知书作废（社保费） |
| A0000001A0700272 | 催缴处理（社保费） |
| A0000001A0700273 | 账号错误退库退回（社保费） |
| A0000001A0700254 | 待缴库税款开票（社保费） |
| A0000001A0700248 | 纳税凭证转开（社保费） |
| A0000001A0700244 | 一般征收开票（管理子系统社保费） |
| A0000001A0700211 | 税票录入(社保费) |
| A0000001A0700217 | 录入退抵税费信息（社保费） |
| A0000001A0700216 | 录入退抵税费信息审批（社保费） |
| A0000001A0700247 | 票证补打（社保费） |
| A0000001A0700213 | 税库银撤销交易（社保费） |
| A0000001A0700214 | 批量交易处理（社保费） |
| A0000001A0700246 | 票证重打（社保费） |
| A0000001A0700245 | 退库复核（社保费） |
| A0000001A0700212 | 一般征收开票（社保费） |
| A0000001A0700215 | 单笔交易处理（社保费） |
| A0000001A0700226 | 缴款书入库销号（社保费） |
| A0000001A0700225 | 撤销更正（调库）通知书销号（社保费） |
| A0000001A0700224 | 更正（调库）通知书销号（社保费） |
| A0000001A0700230 | 收入退还书销号（社保费） |
| A0000001A0700229 | 撤销缴款书上解销号（社保费） |
| A0000001A0700227 | 撤销缴款书入库销号（社保费） |
| A0000001A0700220 | 不予加收滞纳金审批（社保费) |
| A0000001A0700219 | 不予加收滞纳金发放（社保费) |
| A0000001A0700218 | 录入退抵税费信息通知书发放（社保费） |
| A0000001A0700223 | 现金票证汇总（社保费） |
| A0000001A0700222 | 票证作废（社保费） |
| A0000001A0700221 | 不予加收滞纳金确认（社保费) |
| F0000003A0700128 | 汇总缴款书开具信息清册（社保费） |
| F0000003A0700129 | 纳税凭证转开信息清册（社保费） |
| F0000003A0700126 | 抵缴欠税信息清册（社保费） |
| F0000003A0700133 | 不予加收滞纳金查询（社保费） |
| F0000003A0700131 | 更正（调库）社保费查询 |
| F0000003A0700130 | 入库查询（社保费厦门地税专用） |
| F0000003F0300047 | 分纳税人分税种排行榜（社保费） |
| F0000003F0300046 | 纳税人分月分税种入库查询(社保费) |
| F0000003A0700144 | 入库税收情况清册（社保费） |
| F0000003A0700145 | 应缴未缴滞纳金清册（社保费） |
| F0000003F0300045 | 征收分单位分税种统计表（社保费） |
| F0000003F0300042 | 征收分税种分级次统计（社保费） |
| F0000003F0300041 | 净入库分单位分税种统计表（社保费） |
| F0000003F0300044 | 分单位税收资金运行情况监控表(社保费) |
| F0000003F0300043 | 净入库分税种分级次统计表(社保费) |
| F0000003A0700125 | 退抵税清册（社保费） |
| F0000003A0600114 | 申报税（费）收入按征收项目统计表（社保费） |
| F0000003A0700120 | POS刷卡情况查询（社保费） |
| F0000003A0600118 | 净入库（社保费）查询 |
| F0000003A0700110 | 征收税费明细清册（社保费） |
| F0000003A0600109 | 申报开票金额查询（社保费） |
| F0000003A0700116 | 税收入库情况统计表（社保费） |
| F0000003A0700115 | 批扣清册查询（社保费） |
| F0000003A0700117 | 入库税款（金库）分主管税务机关统计表（社保费） |
| F0000003A0700119 | 已上解未入库查询（社保费） |
| F0000003A0700118 | 在途税费明细清册（社保费） |
| F0000003A0700114 | 税费征收入库率统计表（社保费） |
| F0000003A0700113 | 税费征收情况分行业统计表（社保费） |
| F0000003A0700127 | 缴款书未入库情况查询（社保费） |
| F0000003A0700124 | 退库处理信息清册（社保费） |
| F0000003A0700123 | 退抵税（费）审批情况查询（社保费） |
| F0000003A0700107 | 税款开票查询（社保费） |
| F0000003A0600113 | 网上申报未入库查询（社保费） |
| F0000003A0700108 | 入库查询（社保费） |
| F0000003A0700112 | 税费欠缴情况分行业统计表（社保费） |
| F0000003A0700111 | 税费欠缴明细清册（社保费） |

社保费规费检查业务功能改造

社保费规费检查业务域功能应保证核心征管系统稽查总体业务模式和业务流程相一致的同时，更好的适应国地税合并的总体业务需求。本次改造将包括选案、检查、审理、执行以及移送审批流程等关键功能，将各地的社保费业务纳入，检查情况涉及改造功能见下表。

| 系统功能代码 | 系统功能名称 |
| --- | --- |
| A0000001A1100068 | 规费检查案件移送 |
| A0000001A1100066 | 规费检查案件移送申请 |
| A0000001A1100067 | 规费检查案件移送申请审批 |
| A0000001A1100059 | 规费检查案源登记 |
| A0000001A1100064 | 规费检查处理 |
| A0000001A1100062 | 规费检查检查 |
| A0000001A1100061 | 规费检查任务分配 |
| A0000001A1100063 | 规费检查审批 |
| A0000001A1100060 | 规费检查选案 |
| A0000001A1100065 | 规费检查执行 |
| A0000001A1300172 | 基金规费缴费评估(检查)实地核查通知书 |
| A0000001A1200104 | 税收（规费）违法行为处理 |
| A0000001A1200105 | 税收（规费）违法行为处理终结 |
| A0000001A1200103 | 税收（规费）违法行为登记 |
| A0000001A1200234 | 已登记税收（规费）违法行为信息处理 |

社保费法制业务域功能改造

在现有核心征管法制业务功能基础上，扩展违法违章行为判定费种和行为类别，针对社保费特有征纳行为，改造违法违章处理规则和流程。

其他功能改造

围绕上述功能调整，系统还应在初始化，评估核查以及全局统计等方面的功能进行改造。改造的重点将集中在将规费费种设置及统计纳入到核心征管统一的业务范畴内，并按照统一模式进行操作。

技术需求

根据社保费相关应用规划，应用系统的划分可以包括：管理子系统、征收子系统、信息共享平台、税库银系统、决策一包、决策二包、单位社保费管理客户端、委托代征系统等子系统。

征收子系统完成社保费的征收管理，包括银行账户信息采集、三方协议采集及验证、缴费、退费、缓缴、对账等业务，并完成对社保费未及时足额缴纳等违法行为的相关处理。对接特色软件完成社保费缴纳业务。

委托代征系统包括灵活就业人员缴费功能；自然人远程缴费系统包含城乡居民缴费功能。

技术实现架构

本项目采用多层多级的体系结构，以J2EE应用服务器为基础，以面向服务为架构（SOA），结合其它的公共服务资源，组成一个强大的技术支撑平台。项目采用基于业务构件进行组装的开发模式，整个系统基本上各项业务均可解耦独立运行，分散了处理瓶颈。平台由分布在不同层次、提供各种服务的构件构成，按照服务组件在架构中的分布层次。分布于不同层次的构件提供不同的服务。

系统集成架构

系统集成架构设计中采用开放的成熟的集成技术，把系统公共的和各应用子系统专用的业务组件、数据资源按照一定的规范，逻辑地组合起来并部署到适当的技术平台上，使得各应用系统能够以适度的耦合关系集成为一体，达到在性能、软件复用和高度灵活性之间的协调统一。

门户通过使用门户服务器提供的目录、内容管理、个性化、认证与授权等服务，把现有系统和新建系统整合到一起，为用户提供一个使用所有应用系统的统一入口点，方便用户使用。并通过门户服务器所提供的服务，实现统一用户管理、单点登录、访问控制、授权管理、规则管理、委托管理及个性化定制。信息门户应当具有用户管理、个性化定制、安全权限管理、分级管理等功能。

本地门户采用SSO（单点登录）技术，用户只需要进行一次身份认证，就可以访问到所有的授权应用。用户在进入门户时进行身份认证后，再访问其它门户应用系统时不再进行多次登录。为此，需要在系统中，建立一个统一的用户档案存储机制，用来管理和存储用户的档案信息。对于以前存在的系统，需要将用户档案从各个系统中抽取出来，并根据权限模型，将这些数据迁移到统一的用户档案管理系统中。可以使用LDAP（Lightweight Directory Acess Protocol）目录服务或数据库来保存用户档案，建议使用LDAP来保存用户档案。

在系统中，建立统一的用户档案管理机制，包括对实现、删除用户以及对用户的授权等等。在核心业务平台中建立一个统一的用户认证模块，任何系统的用户登录时都需要调用该模块来完成对用户身份的认证工作。对于原有的系统可以保留其原有的登录系统，但必须要进行改造，并通过调用核心业务平台对外提供的用户认证接口。

建立应用集成平台，实现平台与业务逻辑的解耦，业务逻辑变化和部署不影响平台。通过服务协议支配软件进行业务数据交互。

系统数据架构

数据实行集中统一的管理模式，提高数据质量，实现信息资源的合理利用和高度集中与共享以保证各部门的信息共享，从而使信息资源规划集中在共享数据库的标准化、规范化设计上；规范化的协调和设计上。

遵循金税三期的总体规划中 “生产系统与查询系统相分离”的指导思想，规划科学、合理的数据存储分布并加以实施，适应生产业务、统计查询和决策分析的发展需要。

数据架构设计应遵循以下策略：

“生产库、查询库、历史库”三库分离。

生产库与查询库同构，且数据（准）实时同步。

外部数据经缓存后再进入业务库。

全局流程及规则数据可单独存放。

四、项目实施要求

软件升级完善项目总体遵循“标准统一、灵活兼容、开放共享、安全易用、稳定可靠、统一实施”的原则。

1、统一性原则

按纳税人账户的思想统一设计征管系统数据模型；

按统一的思路规划数据分布、数据交换；

统一的数据对象命名规则；

统一的数据分区方案。

2、高性能原则

在数据模型设计的层面支持活动数据和非活动数据的分离；

在数据模型设计的层面支持税务活动数据、业务表单数据、核心数据的分离；

3、简单性原则

数据分布原则简单；

数据交换方案简单，可用型强；

数据模型设计及基于数据模型的应用实现简单。

4、系统分库原则

数据架构的数据分布，遵循核心征管的应用架构，按应用系统进行架构分库设计，重点解决共享数据和私有数据的分布设计。

5、生产库和查询库分离原则

将生产数据和查询数据分别部署在不同的数据库上，以确保生产交易型业务稳定高效地运行，不受查询统计应用的影响。

6、税务主数据集中管理原则

税务主数据指纳税人基本信息、纳税人状态信息、代码信息等国地税税收业务实体的数据，它们被核心征管各子系统重复使用。为保证主数据的一致，设计独立的主数据存储，作为集中管理的信息资源。

五、项目验收要求

征收子系统部署安装完毕，系统运行可靠，性能良好，能够满足业务正常运行要求。部署内容包括：前置系统，应用平台，数据库三个部分。验收范围包括：网络联通，安全策略配置，应用数据交换正常。

六、项目技术支持服务要求

本项目成立由招标方、中标方共同组成的项目管理机构，负责整个项目的实施工作。中标方的专职项目团队必须严格遵守国家的政策法规，执行项目管理机构的各项规章制度，服从管理和调度，认真履行工作职责，圆满完成工作任务。

中标方应在项目开始时提交项目参与人员名单，经招标方确认。中标方应保证项目组成员的稳定性，如特殊情况需要调整项目组成员的，应提前一个月书面通知招标方，并获得招标方的确认后才能安排调整。

中标方必须在项目过程中，选派工作责任心强、技术水平高、业务熟练、管理经验丰富的人员专职参加该项目。项目实施人员应与投标文件中所提供的人员名单相符，不经招标人许可随意变更，招标人有权追究投标人责任，并采取相应处罚措施。

项目成员应熟练掌握技术技能，对税务知识有清晰的认识，各项目小组需具备不同的专业人员，项目成员分工应合理。

招标方如认为中标方的项目组成员达不到要求，有权要求投标人更换，中标方必须在一周之内调换符合招标方要求的项目组成员。

七、税收信息化项目开发和应用管理工作要求

（一）中期报告审议要求

中期报告审议由开发应用管理部门组织相关职能部门按照各自职责范围参加审议，原则上在信息化项目开发进度或时间进度达到60%左右时进行。审议的方式包括专题会议、专家评估、现场专项检查等。审议前，项目专项工作组提出审议申请并提交中期报告，经开发应用管理部门初核后进行审议。审议后，开发应用管理部门制发中期报告审议意见通知书。

（二）验收资料审议要求

验收资料审议由开发应用管理部门组织相关职能部门参与。需求部门在验收前提出项目验收申请，投标人按照验收材料清单要求提交项目验收材料，进行书面或会议审议并将审议意见反馈投标人。验收资料审议一般以书面方式开展，必要时以会议方式审议。

（三）信息化服务商纳入失信名单后果

对于一般失信行为的，由招标人网信办函告服务商；对于严重失信行为的，由招标人网信办约谈服务商主要负责人，按季将失信记录名单报送给税务总局网信办。对于影响恶劣的严重违法失信行为，将其推送至财政部纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、其他要求

（一）保密要求

“保密信息”指招标人在关于本项目的磋商、谈判、签约、履行过程中或根据投标人的要求不时提供给予投标人的招标人自身所有信息和资料，包括但不限于由招标人所有或控制的关于招标人的组织架构、人员信息、网络信息、服务器信息、软件系统信息、业务数据、总局及本局发布公文、会议纪要、往来邮件等，无论以何种形式或载于何种载体，也无论该信息或数据是否以书面、录音、录像、图像或口头形式提供。但以下信息不应被视为保密信息：如果相关信息，（1）在披露时已被公众所知晓；（2）经披露后已为公众所知晓（经由投标人的行为而披露的除外）；或（3）系由投标人依照法律、法规规定的要求而披露的信息；（4）由投标人独立开发与保密信息无关联的信息（即没有参照或借鉴保密信息）；或（5）在本项目合同签署之后由第三方获得的信息，且投标人并不知晓该第三方对招标人负有任何形式的保密义务。

投标人不得向其他任何人（其有合理知晓需要的除外）披露任何保密信息，也不得在本项目之外，以任何方式使用该等信息。在招标人提出要求的情况下，投标人应将其获得的保密信息，按招标人要求的时间和方式返还给招标人，或者按照招标人要求的方式销毁包含保密信息的文件和记录。投标人应确保本项目有权接触保密信息的投标人的代表不得向任何第三方披露任何保密信息。

如果投标人或第三方存在任何实际发生的或者疑似的保密信息被窃事件，投标人必须在发现实际发生或疑似情况的24小时内做到：（i）通知招标人；（ii）预估泄露和/或入侵对招标人的影响；（iii）确定要采取的整改措施；以及（iv）调查并且确定入侵和/或泄露是否实际发生。如果通过调查，投标人确认确实发生泄露和/或入侵，其必须立即调查泄露和/或入侵的范围并且必须立即采取整改措施以防止进一步的泄露和/或入侵。投标人必须在确认泄露和/或入侵事件发生的48小时内，向招标人发出一份包含告泄露和/或入侵细节的书面报告，包括被泄露信息的性质以及投标人已经采取的防止进一步泄露和/或入侵的整改措施。在泄露发生的情况下，投标人必须充分配合招标人通知相关方关于信息被泄露的事实和情况。此外，投标人必须充分配合所有拥有调查泄露和/或任何已知的或疑似的犯罪行为的管辖和权力的政府监管机构以及执法机构。投标人应按本项要求向招标人的注册地址发送书面报告。

投标人因履行服务而通过准备、访问、调查、加工、处理、录入、存储、开发等方式获取的所有资料、数据、信息、图像、视频、文件以及其他物品和材料，包括但不限于问卷调查内容、市场调研数据、访问录音、访问笔录、英文翻译等，视为工作成果。工作成果应于其产生时视同自动成为招标人的财产，招标人在全球范围内排他地拥有工作成果的全部所有权、著作权、专利权、商标权、商业秘密及其它任何知识产权和其他权益，投标人对此不得有任何权利或主张，且招标人不因使用或利用工作成果而对投标人或任何其他方承担任何义务。

（二）归档要求

项目验收前，投标方需要遵照招标方要求配合其完成对项目资料的归档工作。

包3：金税三期社保费征管信息系统（标准版）税银子系统

国家税务总局辽宁省税务局金税三期社保费征管信息系统（标准版）税银子系统上线部署项目需求

一、项目概述

1.项目背景

按照《深化党和国家机构改革方案》和《国税地税征管体制改革方案》要求，自2019年1月1日起，将基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等各项社保费交由税务部门征收，实现税费统征统管、同征同查。

国家税务总局办公厅、人力资源社会保障部办公厅关于印发《社会保险费信息共享平台建设方案》的通知，要求2018年10月31日前完成社会保险费信息共享平台的建设工作。

为保障社保费征收工作的正常进行，需要按照业务要求，实现与社保部门的信息共享。基于总局提供的金三外部交换社保费共享平台，实现与社保部门的信息交换。由于我省社保部门信息化建设存在一定的差异，总局的方案无法兼顾所有单位，我省负责平台的落地实施以及本地个性化的建设。

2.项目内容

基于国家相关政务信息资源交换的标准规范，做好规划和设计，推进数据资源的全面整合、交换。根据社保费征管业务要求，建设覆盖省级税务与省级经办机构互联互通，确保数据安全的信息共享平台。

主要工作目标如下：

（一）确保共享平台实施成功

按照统一的技术标准，改造、升级税务部门与各经办机构的业务系统，搭建税务部门与各经办机构的信息共享平台，实现社保费征收相关的数据在各经办机构与税务部门之间交换，保证数据的真实性、及时性和完整性，实现信息共享和业务协同。

（二）确保税银系统实施完成

利用现代信息网络技术，通过社保部门、税务机关、国库、商业银行间横向联网，实行社保费收入电子缴库，实现社税库信息共享，方便参保人缴费，加快社保费入库速度，提高社保资金运转效率，建立规范高效的社保费收缴管理运行机制

二、投标/响应要求

1、投标方案总体改造开发设计、建设方案等详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，投标方案对需求理解好，与需求的吻合性好，方案科学合理、安全严密、具有较强的前瞻性；

2、总体改造开发实施方案具有完善可行的项目实施计划、进度管理、质量保证、测试验收方案；

3、能够提供全面且合理的质量保证体系、质量控制体系、质量保障措施

4、在项目实施部署过程中，具备巡检方案，其中包括巡检周期、巡检流程、巡检内容、巡检报告等内容，全面且合理；

5、验收流程及标准规范，技术成果及档案归档要求齐全且清晰；

6、培训组织完善，师资力量雄厚，培训教材及实施过程中所涉及的知识、技能、经验转移情况等内容丰富；

7、建立健全安全与保密制度，能够按照国家税务总局网络安全规定，承诺完成等保测评和定级备案工作；

8、服务体系、服务团队、服务流程、服务规范等内容描述清晰、全面合理；

9、事件级别定义、风险管理计划、应急处理策略、应急处理流程等内容分析准确，且所述内容全面合理；

10、提供并清晰描述故障分析及处理流程（包含故障定义、故障分类、故障响应处理流程、软件故障的诊断和处理）等故障分析及处理方案，描述具有全面性、合理性。

三、项目需求

- 本地上线实施工作

金税三期社保征管系统（标准版）信息共享平台2.0上线实施部署、金税三期社保征管系统（标准版）税银子系统上线实施部署。

- 共享平台建设工作

要保证社保费征收工作正常进行，除建设社保费征收平台外，还涉及外部交换系统社保费信息共享平台的建设。

- 金三外部交换系统社保费信息共享平台建设相关内容

| 序号 | 项目阶段 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境部署 | 交换应用部署 |
| 2 |  | 交换平台部署 |
| 3 |  | 数据库部署 |
| 4 |  | 省局前置系统部署 |
| 5 |  | 地市、区县前置系统部署（如有） |
| 6 | 初始化及流程配置 （交换方式本地化适配） | 应用初始化配置 |
| 7 |  | 平台初始化配置 |
| 8 |  | 前置系统注册 |
| 9 |  | 个性化交换方式、交换内容适配 |
| 10 |  | 数据采集、反馈流程配置 |
| 11 | 联调测试（交换方式本地化适配） | 信息共享平台税务端与人社端的调测试工作 |
| 12 |  | 模拟数据，配合各子系统的联调测试工作 |
| 13 | 全流程测试 | 模拟数据，参与全业务全流程联调测试 |
| 14 | 压力测试 | 成性能测试工具部署，测试数据准备工作，完成社保费信息共享平台性能测试工作 |
| 15 | 数据清理 | 完成本省生产环境数据清理工作 |
| 16 |  | 完成信息共享平台初始化流程配置检查与验证 |
| 17 | 系统操作培训 | 系统操作培训 |
| 18 | 系统上线 | 系统上线 |
| 19 | 系统运行监控 | 系统运行监控 |

- 金三税银子系统建设内容

| 序号 | 项目阶段 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统部署与联调测试 | 组织完成税银系统的部署工作 |
| 2 |  | 组织完成上线单位社保费征管业务信息化各子系统的联调测试工作 |
| 3 | 系统初始化 | 组织完成本省税银系统针对社保预算科目及预算分配比例的初始化工作 |
| 4 |  | 各省协调国库完成社保费预算科目及预算分配比例的基础参数维护 |
| 5 | 全流程测试 | 会同本省人社部门，组织开展金三社保费子系统、单位申报客户端、金三核心征管系统、金三决策一包系统、税银、信息共享平台（税务端+人社端）的全业务全流程联调测试 |
| 6 | 压力测试 | 组织完成性能测试工具部署，测试数据准备工作，完成社保费征管业务信息化各子系统性能测试工作 |
| 7 | 上线准备 | 组织完成本省生产环境数据清理工作 |
| 8 |  | 完成本省税银系统上线初始化内容检查 |
| 9 | 正式上线 | 税银系统切换上线 |
| 10 | 系统操作培训 | 系统操作培训 |
| 11 | 系统运行监控 | 税银系统运行监控 |

- 共享平台建设范围

（1）社保费信息共享平台建设范围

## 社保向税务传递

| 序号 | 交换内容 |  | 交换频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社保登记信息 | 单位参保登记信息 | 单笔业务实时，批量业务按天定时 |
| 2 |  | 职工个人参保登记信息 | 单笔业务实时，批量业务按天定时 |
| 3 |  | 灵活就业人员参保登记信息 | 单笔业务实时，批量业务按天定时 |
| 4 |  | 城乡居民参保登记信息 | 单笔业务实时，批量业务按天定时 |
| 5 |  | 工伤保险费率认定信息 | 单笔业务实时，批量业务按天定时 |
| 6 |  | 工程项目工伤保险参保登记信息 | 单笔业务实时，批量业务按天定时 |
| 7 | 对账信息 | 社保费到账处理结果反馈信息 | 单笔业务实时，批量业务按天定时 |
| 8 | 特殊缴费业务信息 | 特殊缴费业务信息 | 单笔业务实时，批量业务按天定时 |
| 9 | 退费信息 | 社保费退费复核核验信息反馈 | 单笔业务实时，批量业务按天定时 |
| 10 |  | 社保费退费销号信息反馈 | 单笔业务实时，批量业务按天定时 |
| 11 | 征集信息 | 单位征集信息 | 单笔业务实时，批量业务按天定时 |
| 12 |  | 灵活就业人员征集信息 | 单笔业务实时，批量业务按天定时 |
| 13 |  | 城乡居民征集信息 | 单笔业务实时，批量业务按天定时 |
| 14 |  | 工程项目工伤保险征集信息 | 单笔业务实时，批量业务按天定时 |
| 15 |  | 征集信息撤销 | 单笔业务实时，批量业务按天定时 |

## 税务向社保传递

| 序号 | 交换内容 |  | 交换频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社保登记信息 | 登记信息关联比对结果反馈 | 单笔业务实时，批量业务按天定时 |
| 2 | 缴费信息 | 单位缴费明细信息 | 单笔业务实时，批量业务按天定时 |
| 3 |  | 职工个人缴费明细信息 | 单笔业务实时，批量业务按天定时 |
| 4 |  | 城乡居民缴费明细信息 | 单笔业务实时，批量业务按天定时 |
| 5 |  | 灵活就业人员缴费明细信息 | 单笔业务实时，批量业务按天定时 |
| 6 | 对账信息 | 社保费对账信息 | 定时（按天） |
| 7 | 特殊缴费业务信息 | 特殊缴费业务入库反馈 | 单笔业务实时，批量业务按天定时 |
| 8 | 退费信息 退费信息 | 社保费退费申请和初核 | 单笔业务实时，批量业务按天定时 |
| 9 |  | 社保费退费账户更正 | 单笔业务实时，批量业务按天定时 |
| 10 | 欠费信息 | 社保费欠费信息 | 定时（按月） |
| 11 | 税务登记信息 | 税务登记单位数据 | 按天定时 |
| 12 |  | 税务登记个人数据 | 按天定时 |

税银系统建设范围

| 序号 | 业务类型 | 业务名称 | 请求方 | 响应方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人税务批扣缴费业务 | 个人税务批扣缴费请求 | 征收子系统 | 税库银 |
| 2 |  | 个人税务批扣缴费结果回执响应 | 税银子系统 | 征收子系统 |
| 3 | 个人银行缴费业务 | 个人银行缴费参保查询请求 | 税银子系统 | 管理子系统 |
| 4 |  | 个人银行缴费参保查询响应 | 管理子系统 | 税银子系统 |
| 5 |  | 个人银行缴费城乡居民查询请求 | 税银子系统 | 管理子系统 |
| 6 |  | 个人银行缴费城乡居民查询响应 | 管理子系统 | 税银子系统 |
| 7 |  | 个人银行缴费灵活就业查询请求 | 税银子系统 | 管理子系统 |
| 8 |  | 个人银行缴费灵活就业查询响应 | 管理子系统 | 税银子系统 |
| 9 |  | 个人银行缴费扣款结果确认请求 | 税银子系统 | 管理子系统 |
| 10 |  | 个人银行缴费扣款结果确认响应 | 管理子系统 | 税银子系统 |
| 11 |  | 个人银行缴费撤销请求 | 税银子系统 | 管理子系统 |
| 12 |  | 个人银行缴费撤销响应 | 管理子系统 | 税银子系统 |
| 13 | 个人委托扣款缴费协议 | 个人委托扣款缴费协议（生效/撤销）请求 | 税银子系统 | 征收子系统 |
| 14 |  | 个人委托扣款缴费协议（生效/撤销）响应 | 征收子系统 | 税银子系统 |
| 15 | 个人缴费日切流水对账 | 个人缴费日切流水对账 | 税银子系统 | 征收子系统 |
| 16 | 个人税务实时缴费业务 | 个人税务实时缴费请求 | 征收子系统 | 税库银 |
| 17 |  | 个人税务实时缴费响应 | 税库银 | 征收子系统 |
| 18 | 个人税务税票状态查询业务 | 个人税务税票状态查询请求 | 征收子系统 | 税库银 |
| 19 |  | 个人税务税票状态查询响应 | 税库银 | 征收子系统 |
| 20 | 个人银行缴费业务信息查询接口 | 灵活就业人员缴费基数上下限及档次信息查询请求 | 税银子系统 | 管理子系统 |
| 21 |  | 灵活就业人员缴费基数上下限及档次信息查询响应 | 管理子系统 | 税银子系统 |
| 22 |  | 城乡居民缴费金额上下限及档次信息查询请求 | 税银子系统 | 管理子系统 |
| 23 |  | 城乡居民缴费金额上下限及档次信息查询响应 | 管理子系统 | 税银子系统 |
| 24 | 个人银行灵活就业缴费基数确认接口 | 个人银行灵活就业缴费基数确认请求 | 税银子系统 | 管理子系统 |
| 25 |  | 个人银行灵活就业缴费基数确认响应 | 管理子系统 | 税银子系统 |
| 26 | 个人银行城乡居民应缴费额确认接口 | 个人银行城乡居民应缴费额确认请求 | 税银子系统 | 管理子系统 |
| 27 |  | 个人银行城乡居民应缴费额确认响应 | 管理子系统 | 税银子系统 |
| 28 | 个人银行参保查询（姓名非必填）接口 | 个人银行缴费参保查询（姓名非必填）请求 | 税银子系统 | 管理子系统 |
| 29 |  | 个人银行缴费参保查询（姓名非必填）响应 | 管理子系统 | 税银子系统 |
| 30 | 个人银行缴费扣款结果交易状态查询接口 | 个人银行缴费扣款结果状态查询请求 | 税银子系统 | 管理子系统 |
| 31 |  | 个人银行缴费扣款结果状态查询响应 | 管理子系统 | 税银子系统 |
| 32 | 个人银行缴费城乡居民（提档补差） | 个人银行缴费城乡居民查询响应-适用于提档补差请求 | 税银子系统 | 管理子系统 |
| 33 |  | 个人银行缴费城乡居民查询响应-适用于提档补差响应 | 管理子系统 | 税银子系统 |
| 34 | 个人委托扣款缴费协议（税务端发起）发起 | 个人委托扣款缴费协议（税务端发起）请求 | 征收子系统 | 税库银 |
| 35 |  | 个人委托扣款缴费协议（税务端发起）响应 | 税库银 | 征收子系统 |
| 36 | 个人缴费日切流水对账明细核对结果反馈 | 个人缴费日切流水对账明细核对结果反馈 | 征收子系统 | 税库银 |
| 37 | 个人缴费日切流水对账请求 | 个人缴费日切流水对账请求 | 征收子系统 | 税库银 |
| 38 | 个人银行缴费灵活就业查询-适用于多地参保接口 | 个人银行缴费灵活就业查询（多地参保）请求 | 税银子系统 | 管理子系统 |
| 39 |  | 个人银行缴费灵活就业查询（多地参保）响应 | 管理子系统 | 税银子系统 |
| 40 | 个人委托扣款缴费协议（税务端 发起-持卡人签约）模式 | 个人委托扣款缴费协议（税务端发起-持卡人签约）请求 | 征收子系统 | 税库银 |
| 41 |  | 个人委托扣款缴费协议（税务端发起-持卡人签约）响应 | 税库银 | 征收子系统 |
| 42 | 个人委托扣款缴费协议（银行端发起-持卡人签约）模式 | 个人委托扣款缴费协议（银行端发起-持卡人签约）请求 | 税银子系统 | 征收子系统 |
| 43 |  | 个人委托扣款缴费协议（银行端发起-持卡人签约）响应 | 征收子系统 | 税银子系统 |
| 44 | 个人委托扣款缴费协议查询业务 | 个人委托扣款缴费协议查询请求 | 税银子系统 | 征收子系统 |
| 45 |  | 个人委托扣款缴费协议查询响应 | 征收子系统 | 税银子系统 |

四、项目实施要求

软件升级完善项目总体遵循“标准统一、灵活兼容、开放共享、安全易用、稳定可靠、统一实施”的原则。

- 统一性原则

信息共享平台建设要遵循金保工程和金税三期的要求，原则上以省级为单位，统一规划、统一设计，遵循统一的技术规范和数据标准，按照“谁提供、谁负责”的原则，实现数据的统一交换。

- 稳定性原则

在软件系统设计时，要充分考虑系统平台的稳定性要求，尤其是要考虑城乡居民集中缴费、灵活就业人员以及单位职工个人按月缴费明细的数量级和并发数，保证关键业务的实时交互、异步交互和非正常情况的稳定运行。

- 扩展性原则

系统设计要有一定的前瞻性，应充分考虑现有技术以及业务未来发展要求，使共享平台系统具有较好的开放性和扩展性，平台设计要分层次、模块化、规范化，提高各应用层、各模块的独立性，尽可能减少模块间的数据耦合，使各相关系统间的数据依赖程度减至最低限度，同时要适当兼顾今后需求扩大时对功能扩展的需要。信息共享平台和节点应具备支撑多个应用系统的能力和节点个数的易扩充性。为满足我省个性化需求，可以采用新增数据表和业务规则的方式进行扩充。

- 兼容性原则

要采用适用XML、WebService、SOAP、LDAP、UDDI等当前受到普遍支持的国际开放标准，保证平台软件系统能够与现有的各级金保工程系统、金税三期系统以及其他平台的应用系统、数据库等相互交互数据，并进行应用级的互连性。

- 安全性原则

既要注重系统本身防御外部攻击的能力，又要提高数据传输的安全性，要遵循相应的保密规范，保证系统安全保密性、查错纠错能力、抗病毒能力等，安全等级要达到三级等级保护以上。

- 高效性原则

平台应用系统的运行效率主要包括：处理能力、处理速度、响应时间等，平台要在满足各项功能实现的前提下，应尽可能地提高系统的运行效率。

五、项目验收要求

社保费信息共享平台、社保费税银子系统，部署安装完毕，系统运行可靠，性能良好，能够满足业务正常运行要求。部署内容包括：前置系统，应用平台，数据库三个部分。验收范围包括：网络联通，安全策略配置，应用数据交换正常。

六、项目技术支持服务要求

本项目成立由招标方、中标方共同组成的项目管理机构，负责整个项目的实施工作。中标方的专职项目团队必须严格遵守国家的政策法规，执行项目管理机构的各项规章制度，服从管理和调度，认真履行工作职责，圆满完成工作任务。

中标方应在项目开始时提交项目参与人员名单，经招标方确认。中标方应保证项目组成员的稳定性，如特殊情况需要调整项目组成员的，应提前一个月书面通知招标方，并获得招标方的确认后才能安排调整。

中标方必须在项目过程中，选派工作责任心强、技术水平高、业务熟练、管理经验丰富的人员专职参加该项目。项目实施人员应与投标文件中所提供的人员名单相符，不经招标人许可随意变更，招标人有权追究投标人责任，并采取相应处罚措施。

项目成员应熟练掌握技术技能，对税务知识有清晰的认识，各项目小组需具备不同的专业人员，项目成员分工应合理。

招标方如认为中标方的项目组成员达不到要求，有权要求投标人更换，中标方必须在一周之内调换符合招标方要求的项目组成员。

七、税收信息化项目开发和应用管理工作要求

（一）中期报告审议要求

中期报告审议由开发应用管理部门组织相关职能部门按照各自职责范围参加审议，原则上在信息化项目开发进度或时间进度达到60%左右时进行。审议的方式包括专题会议、专家评估、现场专项检查等。审议前，项目专项工作组提出审议申请并提交中期报告，经开发应用管理部门初核后进行审议。审议后，开发应用管理部门制发中期报告审议意见通知书。

（二）验收资料审议要求

验收资料审议由开发应用管理部门组织相关职能部门参与。需求部门在验收前提出项目验收申请，投标人按照验收材料清单要求提交项目验收材料，进行书面或会议审议并将审议意见反馈投标人。验收资料审议一般以书面方式开展，必要时以会议方式审议。

（三）信息化服务商纳入失信名单后果

对于一般失信行为的，由招标人网信办函告服务商；对于严重失信行为的，由招标人网信办约谈服务商主要负责人，按季将失信记录名单报送给税务总局网信办。对于影响恶劣的严重违法失信行为，将其推送至财政部纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、其他要求

（一）保密要求

“保密信息”指招标人在关于本项目的磋商、谈判、签约、履行过程中或根据投标人的要求不时提供给予投标人的招标人自身所有信息和资料，包括但不限于由招标人所有或控制的关于招标人的组织架构、人员信息、网络信息、服务器信息、软件系统信息、业务数据、总局及本局发布公文、会议纪要、往来邮件等，无论以何种形式或载于何种载体，也无论该信息或数据是否以书面、录音、录像、图像或口头形式提供。但以下信息不应被视为保密信息：如果相关信息，（1）在披露时已被公众所知晓；（2）经披露后已为公众所知晓（经由投标人的行为而披露的除外）；或（3）系由投标人依照法律、法规规定的要求而披露的信息；（4）由投标人独立开发与保密信息无关联的信息（即没有参照或借鉴保密信息）；或（5）在本项目合同签署之后由第三方获得的信息，且投标人并不知晓该第三方对招标人负有任何形式的保密义务。

投标人不得向其他任何人（其有合理知晓需要的除外）披露任何保密信息，也不得在本项目之外，以任何方式使用该等信息。在招标人提出要求的情况下，投标人应将其获得的保密信息，按招标人要求的时间和方式返还给招标人，或者按照招标人要求的方式销毁包含保密信息的文件和记录。投标人应确保本项目有权接触保密信息的投标人的代表不得向任何第三方披露任何保密信息。

如果投标人或第三方存在任何实际发生的或者疑似的保密信息被窃事件，投标人必须在发现实际发生或疑似情况的24小时内做到：（i）通知招标人；（ii）预估泄露和/或入侵对招标人的影响；（iii）确定要采取的整改措施；以及（iv）调查并且确定入侵和/或泄露是否实际发生。如果通过调查，投标人确认确实发生泄露和/或入侵，其必须立即调查泄露和/或入侵的范围并且必须立即采取整改措施以防止进一步的泄露和/或入侵。投标人必须在确认泄露和/或入侵事件发生的48小时内，向招标人发出一份包含告泄露和/或入侵细节的书面报告，包括被泄露信息的性质以及投标人已经采取的防止进一步泄露和/或入侵的整改措施。在泄露发生的情况下，投标人必须充分配合招标人通知相关方关于信息被泄露的事实和情况。此外，投标人必须充分配合所有拥有调查泄露和/或任何已知的或疑似的犯罪行为的管辖和权力的政府监管机构以及执法机构。投标人应按本项要求向招标人的注册地址发送书面报告。

投标人因履行服务而通过准备、访问、调查、加工、处理、录入、存储、开发等方式获取的所有资料、数据、信息、图像、视频、文件以及其他物品和材料，包括但不限于问卷调查内容、市场调研数据、访问录音、访问笔录、英文翻译等，视为工作成果。工作成果应于其产生时视同自动成为招标人的财产，招标人在全球范围内排他地拥有工作成果的全部所有权、著作权、专利权、商标权、商业秘密及其它任何知识产权和其他权益，投标人对此不得有任何权利或主张，且招标人不因使用或利用工作成果而对投标人或任何其他方承担任何义务。

（二）归档要求

项目验收前，投标方需要遵照招标方要求配合其完成对项目资料的归档工作。